Протокол планёрки отдела разработки
Дата: 20 октября 2026 г., 10:00
Ведущий: Анна Белова
Участники: Игорь Лебедев, Мария Климова, Олег Сафин, Анна Белова
Статус по участникам
	Участник
	Сделано
	В работе
	Блокеры

	Игорь
	Подключил тестовые платежи
	Обработка отказов оплаты
	Нет доступа к тестовому окружению

	Мария
	Исправила вылет при входе
	Экран профиля
	Ждёт макеты от Олега

	Олег
	Макеты онбординга
	Макеты профиля
	Нет



Решения
1. Макеты профиля – приоритет Олега на сегодня.
2. Доступы к тестовому окружению выдавать в день запроса.
Поручения
	Поручение
	Ответственный
	Срок

	Выдать Игорю доступ к тестовому окружению
	Анна Белова
	20.10, до 12:00

	Передать Марии макеты профиля
	Олег Сафин
	20.10, до 14:00



Следующая планёрка: 21 октября, 10:00
