Протокол планёрки отдела разработки

Дата: 20 октября 2026 г., 10:00

Ведущий: Анна Белова

Участники: Игорь Лебедев, Мария Климова, Олег Сафин, Анна Белова

Статус по участникам

| Участник | Сделано | В работе | Блокеры |
| --- | --- | --- | --- |
| Игорь | Подключил тестовые платежи | Обработка отказов оплаты | Нет доступа к тестовому окружению |
| Мария | Исправила вылет при входе | Экран профиля | Ждёт макеты от Олега |
| Олег | Макеты онбординга | Макеты профиля | Нет |

Решения

1. Макеты профиля – приоритет Олега на сегодня.

2. Доступы к тестовому окружению выдавать в день запроса.

Поручения

| Поручение | Ответственный | Срок |
| --- | --- | --- |
| Выдать Игорю доступ к тестовому окружению | Анна Белова | 20.10, до 12:00 |
| Передать Марии макеты профиля | Олег Сафин | 20.10, до 14:00 |

Следующая планёрка: 21 октября, 10:00