Протокол встречи с клиентом

Клиент: сеть кофеен «Зерно», 12 точек

Дата: 23 октября 2026 г., онлайн

Участники со стороны клиента: Наталья Орлова (операционный директор), Максим Гусев (IT)

Участники с нашей стороны: Алексей Петров (менеджер), Дарья Ким (внедрение)

Задача клиента

Единый учёт заказов во всех точках: сейчас каждая кофейня ведёт свою таблицу, данные сводят вручную раз в неделю.

Договорённости

1. Пилот на двух точках с 1 ноября на четыре недели.

2. Клиент выдаёт доступ к кассовой системе до 28 октября.

3. Мы проводим обучение персонала пилотных точек до 31 октября.

Вопросы и возражения клиента

• Цена для всей сети – ответ после пилота, с расчётом по фактическому числу точек.

• Перенос истории заказов – Максим пришлёт выгрузку, проверим формат.

Следующий шаг

Созвон по итогам первой недели пилота – 8 ноября, 11:00.

Ответственные

| Действие | Кто | Срок |
| --- | --- | --- |
| Доступ к кассовой системе | Максим Гусев | 28.10 |
| Обучение персонала | Дарья Ким | 31.10 |
| Расчёт для всей сети | Алексей Петров | после пилота |